## Slide 1
E-Business in der chemischen Industrie Wunsch und Wirklichkeit nach 12 Monaten Projekt Christoph Heinze Vinnolit GmbH & Co. KG Leiter Informatik und Prozeßgestaltung Projektleiter e-Ordering und e-business Infrastruktur Frankfurt, 25.01.2001

## Slide 2: Zahlen und Fakten
Eigentumsverhältnisse (01.01.2000)
Firmensitz
Umsatz (2000)
Mitarbeiter
Produktionskapazitäten PVC
PVC Exportanteil
Advent International > 80%
Ismaning bei München
> 1 Mrd. DM
ca. 1310
570 kt / Jahr
> 55%
Firmengründung 1. Juli 1993 als 50:50 Joint Venture der Hoechst AG (später Celanese AG) und der Wacker-Chemie GmbH

## Slide 3: Vinnolit - IT Infrastruktur

## Slide 4: Meilensteine auf dem Weg zum e-business
Interner Workshop mit Führungskräften
02‘2000
Klarheit über e-business Modelle
Konzeptions projekt
03‘- 06‘2000
Grobkonzept und Einsatzstrategie für erforderliche Projekte
Realisierung
07‘2000 - 1.Q 02
Umsetzung der erarbeiteten Konzepte

## Slide 5
1. Geschäftsmodellanalyse
2. CRM
3. B2B - e-procurement
1. CRM
2. B2B - e-procurement
3. Order Management
4. Neue Geschäftsmodelle
Konzeption
Realisierung
Projektfocus e-business

## Slide 6: Konzeptionsprojekt e-business
Zielsetzungen
Beantwortung wichtiger strategischer Schlüsselfragen des e-business zur Ableitung einer Einsatzstrategie
die Ableitung und Umsetzung von strategischen, organisatorischen und technischen Maßnahmen aus der Einsatzstrategie
„Fit machen“ der Key Player im Unternehmen für die Herausforderungen des e-business und die notwendigen Veränderungen

## Slide 7: Projekt CRM
Inhalte
Kundenzentriertes Informationssystem
Reklamationsmanagement
Management technischer Anfragen
Optimierung Vertriebssteuerung
Vorgehensweise
Erarbeitung eines Anforderungs- kataloges
Ausschreibung an SW Lieferanten und Systemhäuser
Workshop mit SW Lieferanten
Feinkonzeption
Implementierung
Go Live
Tool:
noch offen

## Slide 8: Projekt e-procurement
Inhalte
Restrukturierung des Einkauf-Technik (Organisation, Prozesse und -IT)
Einheitliche Warenkörbe über alle Standorte
Einführung eines E-Procurement Systems
Vorgehensweise
Feinkonzeption
Warenkorbstruktur erarbeiten
Technik installieren
Implementierung und Go Live
Tools:
SAP ITS
SAP B2B 2.0

## Slide 9: Projekt e-Ordering
Inhalte
Personalisierter Internetzugriff für Kunden auf Vinnolit SAP R/3 zur Informationsbeschaffung
SAP-/SAP-Kopplung über das Internet für Kunden
Auftragseingabe per Browser
Supplier Managed Inventory (incl. Plandatenaustausch)
Elektronischer Zahlungsverkehr
Vorgehensweise
Feinkonzeption
Technik installieren
Schrittweise Implementierung und Go Live
Tools:
SAP ITS
SAP Internet Sales
SAP APO
APZ incl. Meßwerte
Auftragsstatus
Auftragsliste (Historie und offene)
Umsätze
Bonusinformationen
Rechnung
Lieferschein
Preishistorie (pro Kunde)
Sicherheits-, Produktdatenblätter
Lieferantenerklärung
Reklamationen (Anlegen, Status, Historie)

## Slide 10: Mögliche Effekte von e-business
Neue Marktmodelle
Zunehmende Preistransparenz
Erhöhter Preisdruck u.a. durch Bildung von Allianzen auf Kundenseite oder Marktplätze
Kundenorientierung anstatt Produktorientierung
Stärkere Differenzierung von Spezialitäten und Commodities
Globaler Wettbewerb
Neue Marktteilnehmer
Schnellere Strukturänderungen

## Slide 11: Erfolgsfaktoren für e-business
Flächendeckendes und voll integriertes ERP System
Einheitliche Infrastruktur bei den Basissystemen
Einheitliche Kommunikationsplattform
Geschäftsleitung als Treiber
e-business Verantwortlicher im Management
Focus auf Geschäftsprozesse, die Strategien und Kunden-Lieferanten Partnerschaften
Bewußtsein bei allen Mitarbeiter
Kurze Entscheidungswege
Schnelligkeit geht vor 100 % Lösungen. Schnelle Pilotprojekte

## Slide 12: Zwischenfazit nach 12 Monaten
Technik ist nur Mittel zum Zweck, um strategische Ziele zu erreichen. Der Nutzen für Kunden und Unternehmen muß im Vordergrund stehen.
Nutzen aus e-business erst bei vollständiger Einbettung der Prozesse und Systeme in bestehende Landschaft
SW Anbieter offenbaren Schwächen bei Analysemöglichkeiten und Integration in Fremdsysteme
Große Kluft bei SW Herstellern zwischen Versprechen und Realität
Markplatzmodelle im PVC Sektor weit weniger relevant als Anfang 2000 prognostiziert

## Slide 13
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
http://www.vinnolit.de